Allegato 1

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Premesso che:**

* con Contratto sottoscritto in data 15/07/2022 è stata affidata la fornitura di “servizi di manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche - CIG ZC236A15D8”;
* l’aggiudicazione è stata effettuata a favore della ditta RASHID Srl con sede legale in Via Emilia all'Ospizio 34 - 42122 - Reggio Emilia C.F./P.IVA 02741740357, per un importo di € 14.920,60 (IVA 22% inclusa)
* il contratto, all’art. 6.2 del capitolato di gara, prevede la possibilità di avvalersi del rinnovo del contratto n. 12 (dodici) mesi;
* la Stazione appaltante ha deciso di avvalersi della facoltà di procedere al rinnovo del contratto in scadenza e la società ha comunicato la propria disponibilità;
* l’importo del rinnovo del contratto per 12 mesi, oggetto dell’atto di sottomissione, è pari a € 6.115,00 (IVA esclusa), pari ad € 7.460,30 (IVA 22% inclusa)

**dichiara e si obbliga quanto appresso:**

* **Dati dell’offerta aggiudicataria**

Il corrispettivo indicato nel contenuto economico dell’offerta di € 12.230,00 (Valore dell’offerta) viene modificato con un aumento di complessivi € 6.115,00 Iva esclusa, per la fornitura ed i servizi come di seguito dettagliati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Descrizione | Q.tà (mesi) (A) | Importo mensile offerto (B) | Importo complessivo offerto (AxB) |
| MAN | Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva ed assistenza tecnica sistemistica | 12 | 395,00 | 4.740,00 |
| **Totale fornitura base esclusa per 12 mesi** | | | | **4.740,00** |
| ID | Descrizione | Q.tà (gg/uomo) (A) | Importo a giornata offerto (B) | Importo complessivo offerto (AxB) |
| MEV | Servizi di manutenzione evolutiva | 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| **Totale forniture opzionali IVA esclusa** | | | | **1.375,00** |
| **Totale rinnovo IVA esclusa per 12 mesi** | | | | **6.115,00** |

* **Durata del contratto**

In conseguenza del rinnovo, la durata del contratto è prorogata, al massimo, fino al 14/07/2025.

* **Modalità di pagamento**

I pagamenti verranno effettuati all’appaltatore secondo le modalità già previste dall’art. 6.6 – Pagamento del corrispettivo” del capitolato tecnico.

* **Norme di rinvio**

La prestazione è resa alle stesse condizioni contrattuali tutte contenute nella documentazione di gara senza pretendere indennizzi o compensi di sorta, fatto salvo il pagamento dei servizi e delle attività eseguite, computati in base ai prezzi offerti in sede di gara.

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto le parti intendono far riferimento alle condizioni riportate nella documentazione di gara.

Il responsabile del procedimento

Il direttore dell’esecuzione

L’appaltatore